**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ГОНЧАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

27 декабря 2017 г. № 610

О внесении изменений в Постановление от 30.09.2014 г. № 134 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство МО «Гончаровское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО «Гончаровское сельское поселение» от 11.07.2014 года № 90/1 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Уставом МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в приложение к Постановлению от 30.09.2014 г. №134 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство МО «Гончаровское сельское поселение» :

1.1. Выполнить корректировку мероприятий и объемов финансирования на плановый период с учетом возможностей средств бюджета, изложив мероприятия муниципальной программы «Благоустройство МО «Гончаровское сельское поселение», а именно Паспорт муниципальной программы «Благоустройство МО «Гончаровское сельское поселение», .

1.2.В паспорте муниципальной программы МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района «Благоустройство МО «Гончаровское сельское поселение» строку «Перечень подпрограмм муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области» |
| Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды населенных пунктов на территории муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области» |

1.3.В паспорте муниципальной программы МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района ««Благоустройство МО «Гончаровское сельское поселение» строку Основные целевые индикаторы реализации программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Основные целевые индикаторы реализации программы | 1.Уровень затрат использования средств бюджета МО «Гончаровское сельское поселение»  2.соотношение фактических значений к плановым показателям ( в %-х, утвержденных единицах измерения, других натуральных показателях) |

1.4. В паспорте муниципальной программы МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района «Благоустройство МО «Гончаровское сельское поселение» строку «Основание для разработки программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Постановление Правительства Ленинградской области от  18 июля 2008 года N 209 «О Порядке разработки,  утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области»  Постановление администрации МО «Гончаровское сельское поселение» от 11 июля 2014 года N 90/1 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ МО «Гончаровское сельское поселение».  Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»  Приказ Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год» (вместе с «Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год» |

2. Настоящее постановление с приложениями опубликовать на официальном сайте администрации МО «Гончаровское сельское поселение» в сети Интернет и в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации М.А. Блинову

Глава администрации А.В. Симонов

Разослано: дело, прокуратура, официальный информационный портал МО «ГСП» ВР ЛО, газета «Выборг»

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Благоустройство МО «Гончаровское сельское поселение»

**2017 год**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Благоустройство МО «Гончаровское сельское поселение»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство МО «Гончаровское сельское поселение» |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства территории МО «Гончаровское сельское поселение» с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения МО «Гончаровское сельское поселение»  2. Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов МО «Гончаровское сельское поселение»  3. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Задачи программы | 1. Разработка мероприятий по развитию благоустройства территории сельского поселения;  2. Озеленение территории населенных пунктов МО «Гончаровское сельское поселение»;  3. Устройство и содержание наружного освещения населенных пунктов МО «Гончаровское сельское поселение;  4. Формирование условий и создание мест отдыха населения;  5. Организация санитарной очистки, сбора и вывоза мусора и ТБО с территории сельского поселения;  6. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам;  7. Реализация комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области;  8. Реализация комплекса мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области;  9. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области» |
| Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды населенных пунктов на территории муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области» |
| Мероприятия программы | Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе. |
| Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования программы | Общий объем финансирования составляет 26 756,52 тыс. рублей, в том числе:  -местный бюджет – 25 809,12 тыс. рублей;  -областной бюджет – 947,40 тыс. рублей.  в 2017 году – 10 795,92 тыс. рублей, в том числе:  местный бюджет – 9 848,52 тыс. рублей;  областной бюджет – 947,40 тыс. рублей;  в 2018 году – 5 227,50 тыс. рублей, в том числе:  местный бюджет – 5 227,50 тыс. рублей;  в 2019 году – 5 319,00 тыс. рублей, в том числе:  местный бюджет – 5 319,00 тыс. рублей;  в 2020 году – 5 414,10 тыс. рублей, в том числе:  местный бюджет – 5 414,10 тыс. рублей. |
| Показатели эффективности программы | Социальная эффективность: повышение комфортности проживания населения на территории МО «Гончаровское сельское поселение». |
| Основные целевые индикаторы реализации программы | 1.Уровень затрат использования средств бюджета МО «Гончаровское сельское поселение»  2.соотношение фактических значений к плановым показателям ( в %-х, утвержденных единицах измерения, других натуральных показателях) |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Постановление Правительства Ленинградской области от  18 июля 2008 года N 209 «О Порядке разработки,  утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области»  Постановление администрации МО «Гончаровское сельское поселение» от 11 июля 2014 года N 90/1 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ МО «Гончаровское сельское поселение».  Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»  Приказ Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год» (вместе с «Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год» |
| Ф.И.О., телефон руководителя программы | Блинова Марина Агеевна, заместитель главы администрации МО «Гончаровское сельское поселение»  т. 8(81378) 63-814 |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Реализация и финансирование Программы осуществляются в соответствии с планом мероприятий Программы на основании контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых определяются условия и ответственность за выполнение мероприятий Программы, целевое использование средств и порядок представления отчетности. Общий контроль за выполнением Программы осуществляет глава администрации МО «Гончаровское сельское поселение» Андрей Викторович Симонов |

**1. Ресурсное обеспечение программы**

Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства местного бюджета МО «Гончаровское сельское поселение», средства бюджета Ленинградской области. Местная администрация МО «Гончаровское сельское поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов работ по благоустройству, в случае перераспределения средств местного бюджета.

Общий объем финансирования составляет 26 756,52 тыс. рублей, в том числе:

-местный бюджет – 25 809,12 тыс. рублей;

-областной бюджет – 947,40 тыс. рублей.

в 2017 году – 10 795,92 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 9 848,52 тыс. рублей;

областной бюджет – 947,40 тыс. рублей;

в 2018 году – 5 227,50 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 5 227,50 тыс. рублей;

в 2019 году – 5 319,00 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 5 319,00 тыс. рублей;

в 2020 году – 5 414,10 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 5 414,10 тыс. рублей.

Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №1**

**«Благоустройство территории МО «Гончаровское сельское поселение»**

|  |  |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства территории МО «Гончаровское сельское поселение» с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения МО «Гончаровское сельское поселение»  2. Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов МО «Гончаровское сельское поселение» |
| Задачи подпрограммы | 1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам.  2. Разработка мероприятий по развитию благоустройства территории сельского поселения.  3. Озеленение территории населенных пунктов МО «Гончаровское сельское поселение».  4. Формирование условий и создание мест отдыха населения.  5. Благоустройство городских, дворовых и придомовых территорий населенных пунктов МО «Гончаровское сельское поселение».  6. Организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения. |
| Мероприятия подпрограммы | Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе. |
| Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 26 756,52 тыс. рублей, в том числе:  -местный бюджет – 25 809,12 тыс. рублей;  -областной бюджет – 947,40 тыс. рублей.  в 2017 году – 10 795,92 тыс. рублей, в том числе:  местный бюджет – 9 848,52 тыс. рублей;  областной бюджет – 947,40 тыс. рублей;  в 2018 году – 5 227,50 тыс. рублей, в том числе:  местный бюджет – 5 227,50 тыс. рублей;  в 2019 году – 5 319,00 тыс. рублей, в том числе:  местный бюджет – 5 319,00 тыс. рублей;  в 2020 году – 5 414,10 тыс. рублей, в том числе:  местный бюджет – 5 414,10 тыс. рублей. |
| Показатели эффективности подпрограммы | Социальная эффективность: повышение комфортности проживания населения на территории МО «Гончаровское сельское поселение». |
| Основные целевые индикаторы реализации подпрограммы | 1.Уровень затрат использования средств бюджета МО «Гончаровское сельское поселение»  2.соотношение фактических значений к плановым показателям ( в %-х, утвержденных единицах измерения, других натуральных показателях) |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Постановление Правительства Ленинградской области от  18 июля 2008 года N 209 «О Порядке разработки,  утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области»  Постановление администрации МО «Гончаровское сельское поселение» от 11.07.2014 года № 90/1 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ». |
| Ф.И.О., телефон руководителя подпрограммы | Блинова Марина Агеевна, заместитель главы администрации МО «Гончаровское сельское поселение»  т. 8(81378) 63814 |
| Система управления и контроль за выполнением подпрограммы | Реализация и финансирование подпрограммы осуществляются в соответствии с планом мероприятий подпрограммы на основании контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых определяются условия и ответственность за выполнение мероприятий Программы, целевое использование средств и порядок представления отчетности. Общий контроль за выполнением подпрограммы осуществляет глава администрации МО «Гончаровское сельское поселение» Андрей Викторович Симонов |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами**

Стратегией социально-экономического развития сельского поселения, определены основные цели улучшения состояния зелёного фонда и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей и гостей поселения.

Сельское поселение сталкивается с экологическими проблемами, типичными для современных населенных пунктов, а именно: наличием несанкционированного складирования мусора на территории поселков, недостаточной обеспеченностью зелеными насаждениями, ухудшением состояния лесов, низким уровнем экологической культуры населения.

С целью обеспечения чистоты и порядка на территории поселения в рамках муниципальной программы необходимо провести работу по привлечению жителей поселения к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории сельского поселения.

Для комплексного решения вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории поселения необходимы программные методы Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, может быть осуществлена при финансировании данных мероприятий.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Цели муниципальной подпрограммы:

1. Повышение уровня благоустройства территории МО «Гончаровское сельское поселение» с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения.

2. Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов МО «Гончаровское сельское поселение».

Приоритетами муниципальной политики в сфере повышения уровня благоустройства являются:

* Разработка мероприятий по приведению муниципальных дорог в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам.
* Разработка мероприятий по развитию благоустройства территории сельского поселения.
* Озеленение территории населенных пунктов МО «Гончаровское сельское поселение».
* Формирование условий и создание мест отдыха населения.
* Благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов МО «Гончаровское сельское поселение».
* Организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется без ограничений.

**4. Перечень мероприятий подпрограммы**

Основными мероприятиями Подпрограммы являются – посадка зеленых насаждений, валка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, посадка рассады цветов, сохранение зон отдыха, размещение малых архитектурных форм, погрузка мусора, содержание сетей уличного освещения обеспечение работоспособности сетей наружного освещения;

Реализация и финансирование Подпрограммы осуществляются в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы на основании контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых определяются условия и ответственность за выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое использование средств и порядок представления отчетности.

В целях профессионального подхода к решению вышеуказанных задач, местной администрацией МО «Гончаровское сельское поселение» будут заключены договорные отношения со специализированными организациями.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к Подпрограмме.

**5. Механизм реализации подпрограммы**

Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей эффективности реализации подпрограммы.

**6. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Источниками финансирования муниципальной целевой подпрограммы являются: средства местного и областного бюджета. Местная администрация МО «Гончаровское сельское поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую подпрограмму дополнительных объемов работ по благоустройству, в случае перераспределения средств местного бюджета.

Общий объем финансирования составляет 26 756,52 тыс. рублей, в том числе:

-местный бюджет – 25 809,12 тыс. рублей;

-областной бюджет – 947,40 тыс. рублей.

в 2017 году – 10 795,92 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 9 848,52 тыс. рублей;

областной бюджет – 947,40 тыс. рублей;

в 2018 году – 5 227,50 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 5 227,50 тыс. рублей;

в 2019 году – 5 319,00 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 5 319,00 тыс. рублей;

в 2020 году – 5 414,10 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 5 414,10 тыс. рублей.

Объем расходов на осуществление мероприятий подпрограммы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2017 год и плановый период 2017-2019 гг.

Объем финансирования подпрограммы в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

**7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее реализации**

Реализация и финансирование Подпрограммы осуществляются в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы на основании контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых определяются условия и ответственность за выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое использование средств и порядок представления отчетности.

Общий контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет администрация МО «Гончаровское сельское поселение».

**8. Оценка эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путём ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы;

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий;

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.



**Паспорт подпрограммы №2**

**«Формирование комфортной городской среды населенных пунктов на территории муниципального образования «Гончаровское сельское поселение»**

**Выборгского района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Формирование комфортной городской среды населенных пунктов на территории муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный  исполнитель подпрограммы | Отдел по ЖКХ, недвижимости, транспорту, связи, землеустройству администрации- начальник отдела Заккиев С.Ю. |
| Цели подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Задачи подпрограммы | 1. Реализация комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области 2. Реализация комплекса мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 годы, реализуется поэтапно |
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего,  в том числе по источникам финансирования | **Финансовое обеспечение подпрограммы в 2018-2022 годах составляет 3500,00 тыс. рублей, в том числе:**  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  местный бюджет – 3500,00 тыс. рублей;  Общий объем финансирования подпрограммы в 2018году составит  700,00 тыс.рублей, в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.  - областного бюджета – 0,0 тыс.руб.,  - бюджета муниципального образования – 700,00 тыс. руб.  Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 году составит  - 700,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 0,0 тыс.руб..  - областного бюджета – 0,0 тыс.руб.,  - бюджета муниципального образования – 700,00 тыс.руб.  Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 году составит  - 700,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.  - областного бюджета –0,0 тыс. руб.,  - бюджета муниципального образования –700,00 тыс.руб.  Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 году составит  - 700,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.  - областного бюджета –0,0 тыс. руб.,  - бюджета муниципального образования- 700,00 тыс.руб.  Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 году составит  - 700,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.  - областного бюджета –0,0 тыс. руб.,  - бюджета муниципального образования –700,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Не менее 1 реализованного проекта по  благоустройству территорий ежегодно |

Именно поэтому на дворовых территориях необходимо обеспечить рациональное и оптимальное разграничение функциональных зон, безопасность всех элементов, доступность для маломобильных групп и инвалидов. Функциональные зоны должны быть обеспечены качественными износостойкими покрытиями, необходимым уровнем освещения, скамейками, урнами, ограждениями, элементами озеленения, площадками для отдыха и спорта, а также детскими площадками.

Существенное влияние на здоровье и благополучие жителей оказывают общественные территории, к которым относятся парки, скверы, пешеходные зоны, площадки и другие места массового посещения. Творчески оформленная общественная территория становится центром притяжения жителей разных возрастных и социальных групп.

Для успешной реализации всех мероприятий необходим программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере   
формирования комфортной городской среды**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы сформированы на основе положений федеральных и региональных документов стратегического планирования, в том числе:

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);

Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (утверждена областным законом от 8 августа 2016 года № 76-оз);

Государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323).

**3. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы**

**Целью подпрограммы** является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать комплекс мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Ленинградской области.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является реализация не менее 1 реализованного проекта по благоустройству территорий ежегодно.

Срок реализации подпрограммы – 2018-2022 годы, поэтапно.

**4.Ресурсное обеспечение программы**

**Финансовое обеспечение подпрограммы в 2018-2022 годах составляет 3500,00 тыс. рублей, в том числе:**

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,

местный бюджет – 3500,00 тыс. рублей;

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018году составит

- 700,00 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.

- областного бюджета – 0,00 тыс. руб.,

- бюджета муниципального образования – 700,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 году составит

- 700,00 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.

- областного бюджета – 0,00 тыс. руб.,

- бюджета муниципального образования – 700,00 тыс. руб.

.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 году составит

- 700,00 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.

- областного бюджета – 0,00 тыс. руб.,

- бюджета муниципального образования – 700,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 году составит

- 700,00 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.

- областного бюджета – 0,00 тыс. руб.,

- бюджета муниципального образования – 700,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 году составит

- 700,00 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.

- областного бюджета – 0,00 тыс. руб.,

- бюджета муниципального образования – 700,00 тыс. руб.

**5. Порядок включения объектов в подпрограмму.**

**5.1.** Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию, протоколом от 21.11.2016 №10, приоритетным проектом утвержден проект «Формирование комфортной городской среды».

Реализация проекта на территории МО «Гончаровское сельское поселение» осуществляется по двум мероприятиям:

- благоустройство дворовых территорий;

- благоустройство не менее одной муниципальной территории общего пользования муниципального образования.

Общий объем субсидии распределяется по целям следующим образом:

а) на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – не менее 2/3 от общего объема субсидии;

б) на благоустройство не менее одной наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования - 1/3 от общего объема субсидии.

Базовый процент софинансирования мероприятий из средств местного бюджета составляет не менее 3%.

**5.2.** В мероприятия по благоустройству включаются не менее одной общественной территории муниципального образования, выявленные по результатам опроса граждан.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды населенных пунктов муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области» утверждены постановлением администрации МО «Гончаровское сельское поселение» 27.10.2017 года . № 479

**5.3.** Перечень работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» утверждается в соответствии с Перечнем работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденным

Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, согласно приложению № 5 к настоящей программе.

**5.4.** Мероприятие по благоустройству дворовых территорий осуществляется по

минимальному и дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни).

**Минимальный перечень видов работ**:

-ремонт дворовых проездов;

-обеспечение освещения дворовых территорий;

-установку скамеек;

-установку урн.

**Перечень дополнительных видов работ**:

-озеленение территории;

- установка ограждений;

- установка малых архитектурных форм и городской мебели;

- оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов;

- обустройство площадок для отдыха;

-установка детских площадок;

-установка спортивных площадок;

-оборудование автомобильных парковок;

- оборудование площадок для выгула и дрессировки собак.

**5.5.** Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий устанавливается в соответствии с нормативным правовым актом Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области согласно приложению № 6 к настоящей подпрограмме.

**5.6.** Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня предусмотрено в форме привлечения указанных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

**5.7.** Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды≫ муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области» утвержден постановлением администрации МО «Гончаровское сельское поселение» от 27.10.2017 года . №479.

**5.8.** Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Гончаровское сельское поселение», а также территорий общего пользования муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Гончаровское сельское поселение», а также территорий общего пользования муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» учитывают требования Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».

**6. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и**

**утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий**

**многоквартирных домов и общественной территории, включенной в**

**подпрограмму.**

1. Настоящий Порядок определяет условия и критерии внесения изменений в дизайн-проект дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий для формирования окончательного вида благоустройства территорий.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) **организатор обсуждения** с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий –администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» .

2) **благоустройство территорий** - комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории, подлежащих благоустройству.

3) **заявка** - заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования «Гончаровское сельское поселение».

4) **заинтересованные лица** – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, а также граждане и организации, заинтересованные в благоустройстве общественных территорий.

5) **участник отбора** - физическое или юридическое лицо, участвующее в обсуждении благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

**3.** Для участия в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий участники отбора должны выполнить следующие условия:

**3.1.** В отношении дворовых территорий многоквартирных домов:

1) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принять следующие решения:

- об избрании представителя заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

**3.2.** В отношении общественных территорий:

- определить функциональные зоны и их взаимное расположение на выбранной общественной территории;

- определить виды малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

- определить типы покрытия, с учетом функционального зонирования общественной территории;

- определить тип озеленения общественной территории;

- определить тип освещения и осветительного оборудования общественной территории.

**4.** Организатор отбора готовит уведомление о проведении обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования «Гончаровское сельское поселение», которое подлежит официальному опубликованию в печатных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Гончаровское сельское поселение», в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 3 дня до начала обсуждения дизайн-проектов.

**5.** Заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» направляется участником отбора Организатору отбора в письменном виде, по форме, указанной в приложении № 6 к настоящей Подпрограмме, в срок, установленный в уведомлении о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Организатор общественного отбора направляет поступившие заявки в общественную комиссию МО «Гончаровское сельское поселение» по развитию городской среды (далее –Комиссия). Поступившие заявки регистрируется в журнале учёта, с указанием даты и времени ее получения. Срок подачи заявок - не более 14 календарных дней с даты опубликования уведомления на сайте организатора обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования «Гончаровское сельское поселение».

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника обсуждения (для юридических лиц) и подписана участником обсуждения.

6. Дизайн-проект должен содержать:

1) текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе:

- постановка проблемы о необходимости выполнения дизайн-проекта;

- пояснение, почему решение данной проблемы является важным;

- цель разработки дизайн-проекта (во имя чего принимается данный проект);

- задачи, которые планируют получить в ходе выполнения проекта;

- методы (способы), которые будут использоваться для решения поставленных задач;

- конечный результат, который планируется достичь.

2) перечень соответствующих и визуализированных изображений, элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой и общественной территории;

3) сметная документация;

4) условия о проведении работ по благоустройству дворовой и общественной территории в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

**7.** Комиссия рассматривает заявки на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, о чем составляется протокол заседания комиссии (далее - Протокол), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников, с указанием изменений и другой информации.

**8.** Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании, и размещается секретарем Комиссии на официальном сайте администрации муниципального образования «Гончаровское сельское поселение», в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

**9.** В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» подана только одна заявка на участие в обсуждении, Комиссия признает отбор несостоявшимся и не рассматривает указанную заявку. Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, работы, указанные в сметной документации, будут выполняться в соответствии с внесенными изменениями в дизайн-проект.

**10.** В случае признания обсуждения несостоявшимся, работы должны выполняться по ранее согласованному комиссией дизайн-проекту.

**7. Мероприятия подпрограммы**

* 1. Адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2022 г. (Приложение 1 мероприятие 2)
  2. Адресный перечень общественных территорий нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2022 г.(Приложение 1 мероприятие 3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | | к подпрограмме | |
| **Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной городской среды населенных пунктов на территории муниципального образования «Гончаровское сельское поселение»**  **Выборгского района Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы, адресный перечень | | Источники финансирования | | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021 год | | 2022  год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| **Основное мероприятие № 2 «Благоустройство дворовых территорий МО «Гончаровское сельское поселение»** | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу:  п. Гончарово домов:   1. № 19,18, 2. №15,16 | Итого | | | 2018-2022 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Иные средства | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: п. Перово  дома  № 3,7,6,8,9,10 | Итого | | | 2018-2022 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | | | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Иные средства | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу:  п. Гаврилово, ул. Школьная, дома 1.№1,1(а,в) 6а,6  2.№2,3,4,5,7 | Итого | | | 2018-2022 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Средства област-ного бюджета | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Средства мест-ного бюджета | | | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Иные средства | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу:  п. Житково, ул. Центральная, дома № 28б,30,  31,32,33 | Итого | | | 2018-2022 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 200,0 | 0,0 |
| Средства област-ного бюджета | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Средства мест-ного бюджета | | | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 200,0 | 0,0 |
| Иные средства | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу:  пос.Вещево, Лесной проезд, дома:  1. №17,18  2. № 16,15  ул. Воинской Славы, дома | Итого | | | 2018-2022 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 200,0 |
| Средства област-ного бюджета | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Средства мест-ного бюджета | | | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 200,0 |
| Иные средства | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021 год | | 2022  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| **Основное мероприятие №3 «Благоустройство общественных территорий МО«Гончаровское сельское поселение»** | | | | | | | | | | |  |
| 1. | «Проект благоустройства административной зоны в поселке Гончарово Выборгского района»  Местоположение:  ул. Школьная, территория около ДК «Гармония» и возле дома №13 | Итого | 2018-2022 | 500,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Средства област-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Средства мест-ного бюджета | 500,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Иные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | «Проект благоустройства спортивной площадки в пос.Перово Выборгского района Ленинградской области  Ул.Спортивна (спортплощадка) | Итого | 2018-2022 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | | 500,0 |
| Средства област-ного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Средства мест-ного бюджета | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Иные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | **ИТОГО:**  **В том числе** |  |  | **700,0** | **3500,0** | **700,0** | **700,0** | **700,0** | **700,0** | **700,0** | |
|  | **областной бюджет** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | **Местный бюджет** |  |  | **700,0** | **3500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | |
|  | | | | | | | | | |  | |

Приложение № 2

к подпрограмме

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Значение показателя** |
| **2018-2022 годы** |
| 1 | 2 | 3 |
| Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий | | |
| 1 | Ремонт дворовых проездов |  |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| 3 | Установка скамеек |  |
| 4 | Установка урн |  |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий | | |
| 5 | Озеленение территорий |  |
| 6 | Оборудование автомобильных парковок |  |
| 7 | Установка детских площадок |  |
| 8 | Установка спортивных площадок |  |
| 9 | Оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов |  |
| 10 | Обустройство площадок для отдыха |  |
| 11 | Установка ограждений |  |
| 12 | Установка малых архитектурных форм и городской мебели |  |
| 13 | Оборудование площадок для выгула и дрессировки собак |  |
| Благоустройство общественных пространств | | |
| 14 | Территория: |  |
| 15 | Пешеходные зоны, кол-во |  |
| 16 | Площади, кол-во |  |
| 17 | Скверы, кол-во |  |

Приложение № 3

к подпрограмме

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | 2018 год | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |  |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0,5 | 1 | 0,5 |

Приложение № 4

к подпрограмме

**ЗАЯВКА**

**на участие в обсуждении с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, включенных в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды населенных пунктов на территории муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области»**

**Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Куда: в отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Гончаровское поселение»

адрес: Выборгский район, поселок Гончарово, улица Школьная, дом 4а приёмная или по адресу электронной почты: admgoncharovo@yandex.ru;

Наименование участника обсуждения, в том числе:

**1.** Для организаций:

* наименование участника обсуждения
* местонахождение участника обсуждения (юридический и почтовый адрес)
* ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)
* номер контактного телефона (факса)

**2.** Для граждан:

* фамилия, имя, отчество участника обсуждения
* номер контактного телефона
* почтовый адрес местожительства

Изучив Порядок проведения обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования «Гончаровское сельское поселение»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование участника обсуждения), (Ф.И.О. гражданина)**

в лице

**(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку от организации)**

изъявляет желание участвовать в обсуждении дизайн-проекта.

Предлагаем внести изменения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(вид работ, адрес территории МКД, адрес общественной территории)**

К настоящей заявке прилагаются документы на л.

Должность

|  |
| --- |
| (подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подписавшего заявку) |

Приложение № 5

к подпрограмме

**Перечень работ по благоустройству общественных территорий**

**муниципального образования «Гончаровское сельское поселение»**

Перечень работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования:

- устройство автомобильных проездов;

- устройство пешеходных зон;

- устройство заниженных съездов с тротуара;

- устройство тактильных покрытий;

- обеспечение вертикальной коммуникации (подъемники, эскалаторы, заезды)

- организация освещения основного;

- организация освещения декоративного;

- установка скамеек;

- установка урн;

- озеленение территорий;

- установка ограждений;

- установка малых архитектурных форм и городской мебели;

- оборудование поверхностной дренажной системы;

- оборудование площадок для отдыха;

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- демонтажные работы;

- покрасочные работы;

- доставка оборудования и материалов;

- оборудование парковочных мест для автомобилей, в том числе мест для маломобильных групп населения;

- устройство фонтанов;

- оборудование набережной, спуска к воде, пирса адаптированных для маломобильных групп населения.

Приложение № 8

к подпрограмме

Приложение № 6

к подпрограмме

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству территорий муниципального**

**образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2017 год.**

**Таблица № 1. Ремонт проездов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Стоимость за единицу с НДС (руб.)** | **Изображение** |
| 1 | Снятие деформированного асфальтобетонного покрытия фрезой с погрузкой и перевозкой на расстояние до 10 км толщина слоя 50 мм | м2 | 550,00 |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонных покрытий с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 10 км толщина слоя 100 мм | м2 | 350,00 |  |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвал с перевозкой на расстояние до 10 км толщина слоя до 200 мм | м3 | 350,00 |  |
| 4 | Разборка старого бортового камня с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 10 км | п. м. | 780,00 |  |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка толщина слоя 100 мм, включая материалы | м2 | 450,00 |  |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня толщина слоя 100 мм, включая материалы | м2 | 1 250,00 |  |
| 7 | Устройство щебеночно-набивного покрытия включая материалы (гранитный отсев) | м2 | 1 150,00 |  |
| 8 | Розлив вяжущих материалов | м2 | 13,00 |  |
| 9 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной до 50 мм - проезжая часть, включая материалы | м2 | 650,00 |  |
| 10 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 50 мм - проезжая часть включая материалы | м2 | 850,00 |  |
| 11 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 40 мм - пешеходная зона, включая материалы | м2 | 910,00 |  |
| 12 | Установка нового бортового бетонного камня, включая материалы | п.м. | 1 950,0 | image2image2image2 |
| 13 | Установка радиального бортового камня,включая материалы (с доставкой на расстояние до 10 км) | п.м. | 2 325,00 |  |
| 14 | Ремонт бортовых камней | п. м. | 950,00 |  |
| 15 | Плиты дорожные с доставкой на расстояние до 10 км | шт. | 13 500,00 |  |
| 16 | Устройство бетонных дорожек толщиной до 200 мм, включая материалы | м2 | 3 253,00 |  |
| 17 | Ремонт бетонных конструкций с подливкой бетона | м2 | 1 250,00 |  |
| 18 | Демонтаж бетонных конструкций с вывозом на расстояние до 10 км | м2 | 1 850,00 |  |
| 19 | Демонтаж старой штукатурки, плитки с вывозом на расстояние до 10 км | м2 | 350,00 |  |
| 20 | Погрузка строительных отходов экскаватором | т | 75,00 |  |
| 21 | Погрузка строительных отходов вручную | т | 650,00 |  |
| 22 | Перевозка грузов на расстояние 10 км | т | 225,00 |  |
| 23 | Столбик дорожный заградительный бетонируемый с доставкой и установкой Диаметр трубы: 76 мм; высота: 1000 мм; | шт. | 2 350,00 |  |
| 24 | Нанесение линий разметки безвоздушным способом, дорожная разметка | м. | 320,00 |  |
| 25 | Окраска элементов дворовых проездов | п. м. | 55,0 |  |
| 26 | Ограда металлическая сварная или кованая высотой до 0,5 м включая доставку и монтаж | п. м. | 2 500,00 |  |
| 27 | Ограда металлическая сварная или кованая высотой до 4 м включая доставку и монтаж | п. м. | 10 325,00 |  |
| 28 | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг «Стоянка для инвалидов» | шт. | 3 650,00 |  |
| 29 | Труба дренажная для отвода грунтовых вод гофрированная одностенная с перфорацией в геотекстилеd- 110 мм (cучетом доставки и монтажа) | п. м. | 97,00 |  |
| 30 | Фитинги для дренажных труб в геотекстилеd- 110 мм (cучетом доставки и монтажа) | п. м. | 170,00 |  |
| 31 | Неровность искусственная резиновая со светоотражающими элементами «лежачийполицейский» в комплекте с концевыми элементами (c учетом монтажа и доставки нарасстояние до 10 км)  ширина - 500 мм, высота - 50 мм  ширина - 350 мм, высота - 50 мм | п. м.  п. м. | 2 350,00  970,00 | image12image12image12 |
|  |  |  |  |  |

**Таблица № 2. Освещение территорий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Единица**  **измерения** | **Стоимость за единицу с НДС (руб.)** | **Изображение** |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания | м | 530,00 |  |
| 2 | Установка кронштейна | шт. | 5 950,00 |  |
| 3 | Установка светильника уличного | шт. | 5 150,00 |  |
| 4 | Установка выключателя автоматического с учетом оборудования | шт. | 5 800,00 |  |
| 5 | Установка выключателя | шт. | 350,00 |  |
| 6 | Установка фотоэлемента | шт. | 7 180,00 |  |
| 7 | Прокладка труб гофрированных для защиты проводов | м | 450,00 |  |
| 8 | Затягивание провода в трубы | м | 65,00 |  |
| 9 | Установка опоры освещения с цоколем и кронштейном | шт. | 19 636,00 |  |
| 10 | Подвес провода СИП | м | 210,00 |  |
| 11 | Демонтаж светильника | шт. | 750,00 |  |
| 12 | Демонтаж провода с фасада | м | 92,00 |  |
| 13 | Демонтаж опоры | шт. | 2 100,00 |  |
| 14 | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 110,00 |  |
|  | **Материалы** | | | |
| 15 | Провод ВВГ 3 x 2,5 | м | 48,50 |  |
| 16 | Провод ВВГ 3 x 1,5 | м | 32,50 |  |
| 17 | Цоколь к металлической опоре | шт. | 10 126,00 |  |
| 18 | Опора из листовой стали толщиной 3 мм, длина - 9 м, покрытие - горячее оцинкование, с цоколем и кронштейном | шт. | 26 140,00 |  |
| 19 | Опора из листовой стали толщиной 3мм, длина - 6 м, покрытие - горячее оцинкование, с цоколем и кронштейном | шт. | 18 525,00 |  |
| 20 | Опора из листовой стали толщиной 3мм, длина - 4 м, покрытие - горячее оцинкование, с цоколем и кронштейном | шт. | 13 750,00 |  |
| 21 | Кронштейн металлический на опору | шт. | 6 369,00 |  |
| 22 | Фотоэлемент | шт. | 491,00 |  |
| 23 | Автоматический выключатель 16А | шт. | 140,00 |  |
| 24 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 76,00 |  |
| 25 | Гофрированная труба, d - 32 мм | п. м. | 33,00 |  |
| 26 | Светильник светодиодный LED 80 Вт | шт. | 13 500,00 |  |
| 27 | Светильник светодиодный LED 100 Вт | шт. | 13 500,00 | &Ucy;&lcy;&icy;&chcy;&ncy;&ycy;&iecy; &scy;&vcy;&iecy;&tcy;&ocy;&dcy;&icy;&ocy;&dcy;&ncy;&ycy;&iecy; &scy;&vcy;&iecy;&tcy;&icy;&lcy;&softcy;&ncy;&icy;&kcy;&icy; DURAY &Ecy;&lcy;&softcy;&bcy;&rcy;&ucy;&scy; 64.14000.120 |
| 28 | Кронштейн для светильников на фасаде | шт. | 554,00 |  |
| 29 | Провод СИП 4 x 16 | п. м. | 101,00 |  |
| 30 | Провод СИП 4 x 25 | п. м. | 132,00 |  |
| 31 | Коробка распределительная | шт. | 35,00 |  |
| 32 | Клипса (скоба однолапковая) | шт. | 3,00 |  |
| 33 | Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) | шт. | 42,00 |  |
| 34 | Рейка DIN 30 см | шт. | 71,00 |  |
| 35 | Шина нулевая | шт. | 505,00 |  |

**Таблица № 3. Установка скамеек**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование работ** | **Единица**  **измерения** | **Стоимость за единицу с НДС (руб.)** | **Изображение** |
| **Работа** | | | | | |
| 1 | | Демонтаж старых скамеек | шт. | 750,00 |  |
| 2 | | Стоимость установки скамейки | шт. | 2 000,00 |  |
| **Материалы** | | | | | |
| 4 | Лавка без спинки металлический каркас  Длина - 180 см, Высота – 45 см, Ширина - 61 см,  Вес - 40 кг | | шт. | 13 500,00 |  |
| 5 | Скамейка со спинкой бетон  Материал: фибробетон, деревянный настил, лак, пропитка по дереву.  Размеры (мм): 1940х700х850 | | шт. | 12 600,00 |  |
| 6 | Скамейка без спинки  Материал: бетон, деревянный настил, лак, пропитка по дереву.  Размеры (мм): 1500х400х430 | | шт. | 10 700,00 |  |
| 7 | Скамейка без спинки  Материал: бетон, деревянный настил, лак, пропитка по дереву.  Размеры (мм): 1900х500х450 | | шт. | 12 800,00 |  |
|  |  | |  |  |  |

**Таблица № 4. Установка урн**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Единица**  **измерения** | **Стоимость за единицу с НДС (руб.)** | **Изображение** |
| **Работа** | | | | |
| 1 | Стоимость установки урны с креплением (фиксацией) | шт. | 1 500,00 |  |
| **Материалы** | | | | |
| 2 | Урна наземная (бетонная)  Материал: бетон, спец краски  Размеры (мм): 360\*360\*500.  Вес (кг): 90 | шт. | 4 850,00 |  |
| 3 | Вкладыш для урны  Материал: оцинкованное железо.  Размеры (мм): под урну.  Вес (г): 400 | шт. | 850,00 |  |

**Таблица № 4. Оборудование детских и (или) спортивных площадок**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Единица**  **измерения** | **Стоимость за единицу с НДС (руб.)** | **Изображение** |
| 1 | Качели без спинки  Категория возраста: от 3 до 7 лет  Количество мест: 1  Размеры: длина - 1800 мм; ширина - 1800 мм; высота общая – 1700 мм;  высота сиденья – 450 мм  Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой стали, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками.  Способ установки: ленточный фундамент. | шт. | 10 900,00 |  |
| 2 | Качели со спинкой  Категория возраста: от 3 до 7 лет  Количество мест: 1  Размеры: длина - 1800 мм; ширина - 1800 мм; высота общая – 1700 мм;  высота сиденья – 400 мм  Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой стали, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковымиколпачками.  Способ установки: ленточный фундамент. | шт. | 12 100,00 |  |
| 3 | Качели двойные без спинки  Категория возраста: от 3 до 7 лет  Количество мест: 2  Размеры: длина - 2700 мм; ширина - 1400 мм; высота общая – 1650 мм; высота сидений – 400 мм  Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой стали, подшипниковые узлы, влагостойкаяфанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитнымипластиковыми колпачками.  Способ установки: ленточный фундамент. | шт. | 21 500,00 |  |
| 4 | Качели двойные со спинкой  Категория возраста: от 3 до 7 лет  Количество мест: 2  Размеры: длина - 2700 мм; ширина - 1400 мм; высота общая – 1700 мм; высота сидений – 450 мм  Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой стали, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковымиколпачками.  Способ установки: ленточный фундамент. | шт. | 22 500,00 |  |
| 5 | Качалка – балансир  Категория возраста: от 3 до 7 лет  Количество мест: 2  Размеры: 2500х250х820 мм  Размеры: 3555х250х880 мм  Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой стали, подшипниковые узлы,влагостойкая фанера,профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковымиколпачками.  Способ установки: ленточный фундамент. | шт. | 12 000,00  16 000,00 |  |
| 6 | Горка детская  Размеры в плане: 5200х1800 мм, высота: 2100 мм.  Материалы: дерево; металл; прессованная фанера  С элементами для лазанья и украшенной лестницей для детей от 11 лет  Способ установки: ленточный фундамент. | шт. | 43 000,00 |  |
| 7 | Комплекс детский спортивно-игровой  Размеры в плане: 6000х1500 мм, высота: 3100 мм.  Материалы: дерево; металл; прессованная фанера  городок с баскетбольным щитом, рукоходом для детей 5-11 лет  Способ установки: ленточный фундамент. | шт. | 72 500,00 |  |
| 8 | Песочница  Категория возраста: от 3 до 5 лет  Размеры: длина - 2000 мм; ширина - 2000 мм; высота общая - 330 мм  Материалы: доска строганая, брус из клееной древесины, профессиональные двухкомпонентные краски.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 14 850,00 |  |
| 9 | Песочница  Категория возраста: от 3 до 5 лет  Материалы: фанера влагостойкая, доска строганая, профессиональные двухкомпонентные краски.  Способ установки: металлические подпятники, на бетонных фундаментах.  Размеры: 3182х3182х518 мм | шт. | 21 600,00 |  |
| 10 | Песочница  Категория возраста: от 3 до 5 лет  Материалы: фанера влагостойкая, доска строганая, металлические трубы, профессиональные двухкомпонентныекраски.  Способ установки: металлические подпятники, на бетонных фундаментах.  Размеры: 1580х1580х175 мм | шт. | 19 500,00 |  |
| 11 | Песочный дворик  Категория возраста: от 3 до 5 лет  Материалы: фанера влагостойкая, доска строганая, метал.трубы, профессиональные двухкомпонентныекраски.  Способ установки: металлические подпятники, на бетонных фундаментах.  Размеры: 3930x3420x2120 мм | шт. | 42 500,00 |  |
| 12 | Домик со счетами  Категория возраста: от 3 до 5 лет  Материалы: фанера влагостойкая, доска строганая, метал.трубы, профессиональные двухкомпонентныекраски.  Способ установки: металлические подпятники, на бетонных фундаментах.  Размеры: 1500х1460х2070 мм | шт. | 36 000,00 |  |
| 13 | Домик-беседка  Материалы: дерево; фанера прессованная  Размеры в плане: 1740х1525 мм, высота 1916 мм.  Способ установки: металлические подпятники, на бетонных фундаментах.  Домик-беседка с иллюминаторами | шт. | 60 000,00 |  |
| 14 | Беседка  Категория возраста: от 3 до 5 лет  Размеры: длина - 3200 мм; ширина - 2200 мм; высота общая - 2000 мм; высота сидений - 300 мм  Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональныедвухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками,оцинкованные металлические крепежные уголки.  Способ установки: стойки или металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 57 200,00 |  |
| 15 | Карусель  Размеры (ДШВ): 1000х1000х900 мм  Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные  двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками,оцинкованные металлические крепежные уголки.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 26 250,00 |  |
| 16 | Карусель  Размеры (ДШВ): 1000х1000х900 мм  Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные  двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками,оцинкованные металлические крепежные уголки.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 37 000,00 |  |
| 17 | Карусель с рулем  Размеры (ДШВ): 1600х720 мм  Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональныедвухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками,оцинкованные металлические крепежные уголки.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 32 000,00 |  |
| 18 | Детский игровой комплекс  Категория возраста: от 5 до 7 лет  Размеры (ДШВ): 3 м х 4,4 м х 3,3 м  Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, прицветной окраске используются профессиональные краски.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 41 000,00 |  |
| 19 | Детский игровой комплекс  Категория возраста: от 5 до 7 лет  Размеры (ДШВ): 6,5 м х 5,5 м х 3,3 м  Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, прицветной окраске используются профессиональные краски.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 110 000,00 |  |
| 20 | Детский игровой комплекс Песочный дворик  Категория возраста: от 3 до 5 лет  Размеры (ДШВ): 5125х4155х2210 мм, высота огражд. 0,6 м  Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, прицветной окраске используются профессиональные краски.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 129 000,00 |  |
| 21 | Детский игровой комплекс  Категория возраста: от 3 до 7 лет  Размеры (ДШВ): 4100х2700х2600 мм  Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, прицветной окраске используются профессиональные краски.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 125 000,00 |  |
| 22 | Детский игровой комплекс  Категория возраста: от 5 до 12 лет  Размеры (ДШВ): 7,5 м х 7 м х 3,3 м  Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, прицветной окраске используются профессиональные краски.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 190 000 |  |
| 23 | Детский игровой комплекс  Категория возраста: от 5 до 12 лет  Размеры (ДШВ): 5900 х 3900х 3500 мм  Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональныедвухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками,оцинкованные металлические крепежные уголки.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 232 000,00 |  |
| 24 | Детский игровой комплекс  Категория возраста: от 3 до 7 лет  Размеры (ДШВ): 5300х3500х2500 мм  Материалы: металл, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, при цветнойокраске используются профессиональные краски.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 236 000,00 |  |
| 25 | Детский игровой комплекс  Категория возраста: от 3 до 7 лет  Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, при  цветной окраске используются профессиональные краски.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 388 000,00 |  |
| 26 | Детский игровой комплекс  Длина: 9285 мм  Ширина: 4350 мм  Высота: 3380 мм  Высота горки: 1010 (2) мм  Гарантия 1 год | шт. | 547 300,00 |  |
| 27 | Детский игровой комплекс  Длина: 11650 мм, Ширина: 6910 мм, Высота: 4230 мм  Высота горки: 1260, 1010 мм,  Возрастная группа: Для детей от 6 до 12 лет  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 832 000,00 |  |
| 28 | Детский спортивный комплекс  Размеры (ДШВ): 2150х1085х1640  Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, профессиональные двухкомпонентные краски.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 21 000,00 |  |
| 29 | Детский спортивный комплекс с рукоходом, баскетбольным кольцом  и шведской стенкой  Размеры (ДШВ): 2980х1000х3020 мм  Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональныедвухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками,оцинкованные металлические крепежные уголки.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 37 000,00 |  |
| 30 | Детский спортивный комплекс с рукоходом, шведской стенкой, гимнастическими  кольцами и турниками  Размеры (ДШВ): 2635х1340х2135 мм  Материалы: стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентныекраски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные металлическиекрепежные уголки.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 57 000,00 |  |
| 31 | Детский спортивный комплекс с рукоходом, шведской стенкой, гимнастическими  кольцами, брусьями, турниками и баскетбольным кольцом  Размеры (ДШВ): 5940х3400х3020 мм  Материалы: стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентныекраски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные металлическиекрепежные уголки.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 99 000,00 |  |
| 32 | Гимнастический комплекс  предназначение: для упражнений на трапециевидные и широчайшие мышцы спины, груди, бицепс, трицепс.  Категория: для общего физического развития на открытом воздухе лицами от различнойподготовки от 16 лет. Тренажер позволяет нескольким лицам (2-3) заниматься одновременно.  Комплектпоставки: жесткая сборная сварная рама, перекладины, упоры для локтей, наклонная скамейка дляпресса.  Конструкция: изделие изготавливается из стальной высокопрочной трубы профиля 60х60, 40х40,20х20. Максимально допустимая нагрузка – 200 кг,  Способ установки: металлические подпятники на  бетонных фундаментах | шт. | 32 000,00 |  |
| 33 | Уличный атлетический комплекс  Габаритные размеры: 1730х1730х2615(мм). Окрас: цвет по требованию заказчика, полимерно-  порошковое покрытие (ППП). Максимально допустимая нагрузка – 200 кг  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 39 000,00 |  |
| 34 | Уличный спорткомплекс  Состоит двух шведских стенок с турниками, брусьев опорных, брусьев для отжиманий, нацентральной гимнастической перекладине могут располагаться кольца, веревочная лестница, шест.  Монтируется на закладных элементах, входящих в комплект или на анкерах, на подготовленноебетонное основание.  Габариты и вес (в собранном виде): Д: 2585 Ш: 2330 В: 2510, Вес: 220кг,  Способ установки:металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 70 000,00 |  |
| 35 | Уличный спорткомплекс для подготовки к сдаче норм ГТО  Выполнен на хомутах. Регулируемые по высоте перекладины, скамьи для пресса. Диаметрперекладин брусья 48мм. Монтируется на закладных элементах, входящих в комплект или наанкерах, на подготовленное бетонное основание. Габариты в собранном виде: 6,2м х 3,7м х 3,1м.  Габариты для транспортировки: 3,0м х 1,4м х 0,6м.; Вес: 410кг  диаметр несущей трубы 102 ММ  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 91 000,00 |  |
| 36 | Уличный тренажерный комплекс  в комплекте с навесом, рамной конструкцией для 6 тренажеров на выбор для занятия спортом12 человек одновременно.  Габариты площадки: 5х4х3м | шт. | 275 000,00 |  |
| 37 | Уличный тренажерный комплекс  в комплекте с навесом, рамной конструкцией для 14 тренажеров на выбор для занятия спортом  28 человек одновременно.  Габариты площадки: 5х8х3м | шт. | 440 000,00 |  |
| 38 | Уличный тренажёр вертикальная тяга.  Уличный тренажёр подтягивание предназначен для тренировки мышц груди и трицепсов рук. Для занятий необходимо разместится на сидении тренажёра спиной к вертикальной стойке, руками охватить рукояти тренажёра. Тренировка мышц происходит при периодическом притягивании рукоятей тренажёра на себя сверху вниз. Посредством подвижной рычажной системы усилие от движения рукоятей передаётся вертикальному движению сиденья, которому противодействует вес тренирующегося. Д: 1190 Ш: 845 В: 1810, Вес: 90кг  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 35 000,00 | image55image55 |
| 39 | Уличный тренажер баттерфляй  Спортивный уличный тренажер для укрепления мышц рук и груди "Баттерфляй" предназначен длятренировки одного пользователя. Принцип действия заключается в том, что пользователь в сидячемположении, поставив ноги на подножки, взявшись за рукоятки (крылья) тренажера, сводит их передсобой за счет мышц груди, затем возвращается в исходное положение  Нагрузка – до 150кг.  Габариты и вес: Д: 870 Ш: 920 В: 1810, Вес: 110кг  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 45 000,00 |  |
| 40 | Уличный тренажер Лыжник + Велосипед + Разведение ног  Лыжный ход сдвоенный предназначен для тренировки мышц и суставов тела.  Тренажер уличный разведение ног предназначен для тренировки мышц талии и бедер, а также суставов имышц туловища в области поясницы.  Велотренажер предназначен для тренировки и укрепления дыхания и мышц ног.  Габариты и вес: Д: 2660 Ш: 1470 В: 1735, Вес: 185кг  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 68 000,00 |  |
| 41 | Брусья гимнастические одноуровневые  Габариты: 2500х600х1300 мм  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 8 500,00 |  |
| 42 | Брусья разноуровневые  Брусья параллельные двойные на хомутах, с регулировкой высоты перекладин.  Диаметр перекладин брусьев 48мм.  Отжимания на брусьях для развития трицепсов, мышц плечевого пояса и грудных мышц, также работаютдельтовидные мышцы и широчайшие мышцы спины. Монтируются на закладных элементах, входящих вкомплект или на анкерах, на подготовленное бетонное основание. Габариты в собранном виде: 4,1м х  0,8м х 1,7м. Габариты для транспортировки: 2,2м х 0,6м х 0,3м.; Вес: 150кг  диаметр несущей трубы 102 мм  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 35 000,00 |  |
| 43 | Скамья для пресса  Габариты: 1515х500х1025 мм  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 9 600,00 |  |
| 44 | Скамья для пресса уличная  Предназначена для занятий спортом на открытом воздухе.  Оборудование отлично подойдет для дворовых территорий и оснащения воркаут площадок. Монтируетсяна закладных элементах, входящих в комплект или на анкерах, на подготовленное бетонное основание.  Габариты и вес: Д: 980; Ш: 540; В: 820. Вес: 50кг,  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 13 500,00 |  |
| 45 | Турник одноуровневый  Турник на хомутах с регулировкой высоты перекладин. Монтируется на закладных элементах, входящих вкомплект. Уличный спортивный тренажер развивает и укрепляет мышцы рук, плечевого пояса, спины игруди.  Габариты в собранном виде: 1,5м х 0,2м х 2,6м.  диаметр несущей трубы 102 мм  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 17 000,00 |  |
| 46 | Турник многоуровневый  Комплекс турников на хомутах, с перекладинами для отжиманий. Регулируемые по высоте перекладины.Монтируются на закладных элементах, входящих в комплект или на анкерах, на подготовленное бетонноеоснование.  Габариты в собранном виде: 4,1м х 4,1м х 2,7м. Габариты для транспортировки: 3,0м х 0,5м х 0,4м.; Вес:  160кг, диаметр несущей трубы 102 мм  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 38 000,00 |  |
| 47 | Рукоход одноуровневый  Габариты тренажера: 2050х540х2020 мм  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 17 000,00 |  |
| 48 | Рукоход многоуровневый разновысотный  Габариты тренажера: Габариты и вес: Д: 4820 Ш: 605 В: 2870  Вес: 180кг  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 29 000,00 |  |
| 49 | Ворота футбольные юниорские  Размер: 5000\*2000 мм  Материал: стальная труба d - 89 мм  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 46 000,00 |  |
| 50 | Ворота хоккейные  Размеры: длина - 1950 мм; ширина - 1120 мм; высота – 1220 мм  Материалы: стальные трубы различных сечений, стальной пруток, профессиональные двухкомпонентныекраски. | шт. | 22 000,00 |  |
| 51 | Стойка баскетбольная  Габариты: длина - 2740 мм; ширина - 1800 мм; высота – 3950 мм  Материалы: стальные трубы различных сечений, стальной пруток, влагостойкая фанера, оцинкованныйкрепеж, защитные пластиковые элементы, профессиональные двухкомпонентные краски.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 16 500,00 |  |
| 52 | Ворота гандбольные с баскетбольным кольцом  Размеры: длина - 3160 мм; ширина - 1600 мм; высота общая – 2900 мм  Материалы: стальные трубы различных сечений, стальной пруток, влагостойкая фанера,профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж, пластиковые колпачки.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 30 000,00 |  |
| 53 | Сетка заградительная  ячейка 100х100 мм нить 2.2 мм, материал: полиамид  Сетка заградительная необходима для защиты стен, окон и различного оборудования.  Цвет – по выбору | м2 | 90,00 |  |
| 54 | Стойка для сетки заградительной длина - 4 - 6 м  Стоимость без учета доставки и монтажа | шт. | 4 500,00 |  |
| 55 | Ограждения для спортивных площадок  Стоимость без учета доставки и монтажа | м. п. | 4 850,00 |  |
| 56 | Устройство резинового покрытия бесшовного, цветного, толщиной 20 мм, включая материалы  (с учетом доставки на расстояние до 10 км) | м2 | 3 750,00 |  |
| 57 | Мощение резиновой брусчаткой цветной, толщиной 40 мм, включая материалы  (с учетом доставки на расстояние до 10 км) | м2 | 3 980,00 |  |

**В цену не включено: доставка и установка**

**Таблица № 6. Озеленение территорий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Единица**  **измерения** | **Стоимость за единицу с НДС (руб.)** | **Изображение** |
| 1 | Уход за цветниками из многолетников | м2 | 850,00 |  |
| 2 | Покос газона вручную | м2 | 15,00 |  |
| 3 | Покос газона газонокосилкой | м2 | 10,00 |  |
| 4 | Валка деревьев вручную | шт. | 5 240,00 |  |
| 5 | Валка деревьев диаметром до 400 мм с применением гидроподьемника | шт. | 9 150,00 |  |
| 6 | Валка деревьев диаметром от 400 мм с применением гидроподьемника | шт. | 21 500,00 |  |
| 7 | Ремонт малых архитектурных форм (скамейки, урны) | шт. | 1 500,00 |  |
| 8 | Окраска малых архитектурных форм (скамейки, урны) | шт. | 250,00 |  |
| 9 | Очистка участка от мусора (с погрузкой и перевозкой на расстояние до 5 км) | м2 | 420,00 |  |
| 10 | Посадка цветов в клумбы | шт. | 95,00 |  |