АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОНЧАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «02июля 2015 года                                                                                     № 64

«Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)

в рамках государственной программы

Ленинградской области «Развитие

автомобильных дорог Ленинградской области» в 2015 году.

В целях достижения значений показателей результативности предоставления субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области:

- Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») администрации МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» на 2015 год согласно Приложению 1.

- Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации М.А. Блинову.

Глава администрации:                                                           А.В. Симонов

Разослано: дело, прокуратура.

|  |  |  | Приложение 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования "Гончаровское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2015 году. |  |  |  |  |  |
|  | I.Общее описание "дорожной карты" |  |  |  |  |
|  | Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |  |  |  |  |
|  | Целями "дорожной карты" являются: |  |  |  |  |
|  | оптимизация этапов и сроков выполнения работ; |  |  |  |  |
|  | упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. |  |  |  |  |
|  | II.Формирование муниципальной программы |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |
| II.Формирование муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО "Гончаровское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |  |
| 1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области ". | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО "Гончаровское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |  |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 15 апреля текущего финансового года. | Администрация МО "Гончаровское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты. |  |
| II | Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |  |  |  |  |
| 1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2015 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО "Гончаровское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |  |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО "Гончаровское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области. |  |
| III | Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО "Гончаровское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |  |
| 1.1 | ремонт асфальтового покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 18 в п.Гончарово Выборгского района Ленинградской области | В срок до 15.07.2015 |  |  |  |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 25.09.20152015г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |  |
| 2.1 | ремонт асфальтового покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 18 в п.Гончарово Выборгского района Ленинградской области | В срок до 25.09.2015 |  |  |  |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО "Гончаровское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |  |
| 3.1 | ремонт асфальтового покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 18 в п.Гончарово Выборгского района Ленинградской области | В срок до 05.10.2015 |  |  |  |
| IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока. |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |  |
| 2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта. |  |
| 3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО"Гончаровское сельское поселение" Выборгского района Лен.области (муниципальный заказчик), подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |  |