Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Гончаровское сельское поселение на 2015-2017 годы»

За 4 квартал 2015 года

(тыс.руб.)

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2015 год | Объем финансирования Факт за 4 квартал 2015 года |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог | 6429,0 | 0,0 | 0,0 | 6429,0 | 0,0 | 5909,8 | 0,0 | 0,0 | 5909,8 | 0,0 |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2328,4 | 0,0 | 390,6 | 1937,8 | 0,0 | 1172,9 | 0,0 | 390,6 | 782,3 | 0,0 |
| Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3379,0 | 0,0 | 3379,0 | 0,0 | 0,0 | 3379,0 | 0,0 | 3379,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе | 12136,4 | 0,0 | 3769,6 | 8366,8 | 0,0 | 10461,7 | 0,0 | 3769,6 | 6692,1 | 0,0 |