П Р О Т О К О Л

проведения публичных слушаний

по вопросу проекта «Организация скоростного движения  пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург- Бусловская Октябрьской ж.д.  Реконструкция участка Выборг(искл.)- Каменногорск (искл.)»

Публичные слушания прошли  19  февраля  2013 года в  16-00  по адресу  пос. Гвардейское  МО                        « Гончаровское сельское поселение»  в здании дома культуры.

На слушаниях присутствовало  89 человек.

Председатель комиссии - глава МО «Гончаровское сельское поселениие» Козлова Л.А.; секретарь комиссии  – специалист 2 кат.  администрации МО « Гончаровское сельское поселение» Каплина Т.В, глава администрации  МО «Гончаровское СП» - Симонов А.В., заместитель главы по земельным вопросам по благоустройству, муниципальным заказам, ГО и ЧС, транспорту, связи МО «Гончаровского СП» - Шушкевич А.И. от заказчика присутствовали – ДКРС Санкт-Петербург ОАО «РЖД»  Начальник ГЗ ДКРС – Петров Ю.В., Нестеров А.А. – Зам.нач. ГЗ ДКРС;  организация – проектировщик – проектный институт ОАО «Ленгипротранс» - Смирнова О.Н. – главный инженер проекта, ООО «Эко-Экспресс-Сервис» - Грозная М.Н. – нач. отдела, Кузьмин Алексей – инженер; Ген. подрядчик строительная организация - ЗАО «СетьСтройЭнерго» - Барсуков М.В. – зам. директор филиала; Акулов Р.С.- гл. инж. ПЧ- 18  Окт. ж.д.

Открыла публичные слушания:  Козлова Л.А.– глава  МО « Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

В соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса РФ  № 190-ФЗ от 29.12.2004 года ст. 28 Федерального  закона  № 131-ФЗ от 06.10.2003 года « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановления  № 41от 14.01.2013 г. главы  муниципального образования   «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района, Ленинградской области.

Цель слушания - информирование населения, учет общественного мнения и участие граждан в обсуждении вопроса проекта «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке  Санкт-Петербург – Бусловская Октябрьской ж.д. Реконструкция участка Выборг (искл.) -Каменногорск(искл.)»   после публикации в газете « Выборг»  18 января 2013 года  № 5 ( 16963)

На территории МО «Гончаровское сельское поселение» указанным проектом предусмотрено:

- Строительство двухпутного  перегона с его электрификацией, с увеличением его существующей полосы отвода ж.д. на отдельных участках перегона;

- Строительство искусственных сооружений и объектов железнодорожной инфраструктуры (пунктов обогрева, высоких пассажирских платформ);

- Реконструкция переездов с автодорожными подходами со строительством постов  дежурных по переездам на 16 км ( пос. Гвардейское – 2 переезда) и 11 км (пос. Пальцево- 2 переезда) ж.д. дороги Выборг- Каменногорск;

- Вынос и переустройство магистральных газопроводов (2 газопровода) и воздушных линий электропередач (ВЛ 110кВ- «Выборгская 2,4» и «Выборгская 3 ВЛ 35 кВ- «Гавриловская-1») сетей и коммуникаций: электроснабжения, связи, СЦБ, водопровода, канализации, а так же других воздушных линий электропередач;

- Строительство специализированных сетей, систем и устройств, обеспечивающих работу железнодорожного транспорта на участке.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ:

- Размещение и протяженность шумозащитных экранов: 
- До настоящего времени ОАО «РЖД»  не предоставила проектных решений по установке шумозащитных экранов вблизи жилых домов в населенных пунктах.

- Восстановление дорог при производстве строительных работ,  в т.ч. на станции Пионерского лагеря:

– ОАО «РЖД» заверило, что при завершении производственных работ все дороги будут приведены в надлежащее состояние и переданы по акту  приема- передачи администрации МО «Гончаровское сельское поселение».

- Организация проезда жителей после устройства вторго пути полотна железной дороги (ранее поезд к жилым домам проходил вдоль полотна в полосе отвода):

- Вопрос не решен.

- Расселение жилых домов, попадающих в пятно застройки про производстве работ по строительству полотна, в частности кто будет расселять дома в п.Пальцево:

- Вопрос не решен,  в связи с отсутствием у ОАО «РЖД» информации о собственниках и точном месте расположения жилых домов.

- В чей собственности находятся жилые дома (ранее подведомственные РЖД), каким образом будет осуществляться передача жилых объектов, проживающими в них гражданам ст. Пальцево:

- ОАО «РЖД» заверило, что 20.02.2013года акты приема-передачи будут направлены жителям.

- В соответствии с решением рабочего совещания  от  08.02.2013г, проведенного ОАО «РЖД» совместно с администрацией МО «Выборгский район» Ленинградской области, ОАО «РЖД» должно предоставить на публичные слушанья графики закрытия переездов на период пропуска поездов:

-ОАО «РЖД» на публичные слушанья не предоставило. Срок предоставления вышеуказанных графиков не обозначен.

- Согласно соглашения заключенного ОАО «РЖД» и Правительством Ленинградской области  ОАО «РЖД» обязалось построить за счет собственных средств 12 путепроводов,  в т.ч. 2 на участке Выборг-Каменногорск. Несмотря на ранее достигнутые договоренности ОАО «РЖД» отказывается строить указанные путепроводы. Почему?

- ОАО «РЖД» согласно с необходимостью проектирования пересечений железной дороги и автомобильной дороги в разных уровнях, в связи с чем РЖД приступит только к проектированию 3 путепроводов на 2,11,23 км участке «Выбог-Каменногорск» . Строительства за счет ОАО «РЖД» не будет.

- Будет ли проектирование путепровода на ст.Гвардейское?

-  ОАО «РЖД» считает, что при пересечении железной дороги с автомобильной дорогой 4 категории (ст. Гвардейское) устройство разноуровневых развязок не требуется.

- Данное утверждение противоречит требованиям  Снип 32-01-95. Жители считают, что отсутствие путепровода на данном участке ст. Гвардейское нарушит права и условия проживания местных жителей, в.т.ч беспрепятственный доступ к месту проживания. Кроме того, даже 3 планируемых путепровода на 2,11,23 не включены в состав основного проекта «Реконструкция участка Выборг (искл.) -Каменногорск(искл.)». Это затрудняет реальную оценку сроков реализации проектов строительства данных путепроводов, в связи с чем у жителей возникает опасение, что объект «Реконструкция участка Выборг (искл.) -Каменногорск(искл.)» будет введен в эксплуатацию без строительства путепроводных развязок, что категорически не допустимо.

Замечания и рекомендации  :

- Предоставить проектные решения по установке шумозащитных экранов.

- Обеспечить восстановление дорожного полотна в ходе и после проведения строительных работ в случае закрытия существующих проездов.

- Решить вопрос по организации и устройству подъездов к жилым домам по завершению работ по строительству.

- Решить вопрос с расселением жителей домов, попадающих и прилегающих в пятно застройки.

- Уточнить  вопрос с  передачей ведомственных жилых домов принадлежащих железной дороги жителям.

- Включить  проекты строительства путепроводов на  2, 11,16, 23 км основного титула в проект «Реконструкция участка Выборг (искл.) -Каменногорск(искл.)»

ВЫВОД :

Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке  Санкт-Петербург – Бусловская Октябрьской ж.д. Реконструкция участка Выборг (искл.) -Каменногорск(искл.)»    признать несостоявшимися  до устранения ОАО  «РЖД» полученных замечаний и  рекомендаций.

Председатель   комиссии    _____________________ Л.А. Козлова

Секретарь   комиссии     ____________________Т.В.Каплина